MOTIVO DE LA REUNIÓN: Revisión de finalización de funcionalidades en el Sprint 2

FECHA:  4/06/2021 			HORA: 7 pm	  		 PROYECTO/MÓDULO: Evenhome

LUGAR: Reunión Casa

PARTICIPANTES:

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Yeferson Garcia | Desarrollador |
| Yeferson Garcia | Tester |

ORDEN DEL DIA:

Esta reunión corresponde al acta de entrega del Sprint 2, se verificarán las actividades planeadas y asignadas en la reunión de planeación del Sprint.

Se realizarán las siguientes actividades:

- Revisar estado actual del proyecto.

- Revisar avances de la documentación.

- Verificar fechas establecidas.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

En la reunión se revisó el estado actual y avances del proyecto, se verificaron las actividades asignadas y se actualizó el estado de las mismas.

Se identifican que hay 4 actividades en proceso por lo que se indica que estas actividades se deberán incluir en el acta de planeación del siguiente Sprint para hacer el seguimiento correspondiente.

El instructor Cristian Henao indica que se debe tener una secuencia en las actividades asignadas por ello se realizó una organización de las carpetas en la plataforma Drive.

COMPROMISOS:

| Actividad | Responsable | Fecha Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe General del Sistema | Yeferson Garcia | 04/06/2021 | Terminado |
| Ajuste cronograma de actividades | Yeferson Garcia | 28/05/2021 | Terminado |
| Desarrollo RF-4.1 Subir hojas de vida, CV o certificador | Yeferson Garcia | 07/06/2021 | En proceso |
| Desarrollo RF1.1 Registro empresa | Yeferson Garcia | 07/06/2021 | En proceso |
| Desarrollo RF2.1 Login empresa | Yeferson Garcia | 08/06/2021 | En proceso |
| Hacer Manual de Usuario | Yeferson Garcia | 15/06/2021 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes intervinieron.

| Nombres y Apellidos : | Firma : |
| --- | --- |
| Yeferson Andres Garcia Martinez | Yeferson Andres Garcia Martinez |