MOTIVO DE LA REUNIÓN:  Corrección de plantilla cronograma y revisión del PT-IGS-01-Informe_General_Del_Sistema.

FECHA:  28/05/2021 			HORA: 4 pm   		 PROYECTO/MÓDULO: Evenhome

LUGAR: Casa

PARTICIPANTES:

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Yeferson Garcia | Desarrollador |
| Yeferson Garcia | Tester |

ORDEN DEL DIA:

Esta reunión corresponde al Sprint Planning Meeting de el SPRINT 2 del proceso de desarrollo del sistema Evenhome, se definirán las actividades planeadas para este segundo Sprint y se hicieron algunas correcciones a la plantilla de cronograma.

Se realizarán las siguientes actividades:

- Definir estado actual del proyecto.

- Revisar avances de la documentación de PT-IGS-01-Informe_General_Del_Sistema.

- Planificar las funcionalidades encontradas en la Plantilla Cronograma.

- Planear actividades del Sprint.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

La reunión inicia con la revisión del cronograma, se organiza un tiempo para la finalización del proyecto, en caso de corregir o añadir pequeñas modificaciones en las últimas semanas.

Se observó que en la planeación del Sprint 2 hay 3 actividades asignadas, 3 actividades en proceso, también 1 actividad terminada por lo cual se considero tener un tiempo prudente para la realización de las mismas.

Se debe tener en cuenta las actualizaciones predeterminadas en el cronograma para actualizarlas en JIRA, teniendo en cuenta que ya están algunas en el.

COMPROMISOS:

| Actividad | Responsable | Fecha Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe General del Sistema | Yeferson Garcia | 04/06/2021 | En proceso |
| Ajuste cronograma de actividades | Yeferson Garcia | 28/05/2021 | Terminado |
| Desarrollo RF-4.1 Subir hojas de vida, CV o certificador | Yeferson Garcia | 07/06/2021 | En proceso |
| Desarrollo RF1.1 Registro empresa | Yeferson Garcia | 07/06/2021 | Asignado |
| Desarrollo RF2.1 Login empresa | Yeferson Garcia | 08/06/2021 | Asignado |
| Hacer Manual de Usuario | Yeferson Garcia | 15/06/2021 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos : | Firma : |
| --- | --- |
| Yeferson Andres Garcia Martinez | Yeferson Andres Garcia Martinez |