MOTIVO DE LA REUNION:  Verificacion del Sprint y actividades a realizar

FECHA:  31/05/2021 			HORA: 5 pm	  		 PROYECTO/MÓDULO: Evenhome

LUGAR: Casa

PARTICIPANTES:

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Yeferson Garcia | Desarrollador |
| Yeferson Garcia | Tester |

ORDEN DEL DIA:

Esta reunión corresponde al seguimiento del Sprint 2, se verificarán las actividades planeadas y asignadas en la reunión de planeación del Sprint. Se verificó el estado de la documentación ya que se revisó el Manual de Usuario y se espera terminarlo en el segundo Sprint, también se tiene en cuenta PT-IGS-01-Informe General Del Sistema.

Se realizarán las siguientes actividades:

- Definir estado actual del proyecto.

- Revisar avances de la documentación.

- Verificar cumplimiento de actividades del Sprint.

- Revisar cronograma con respecto a las fechas

DESARROLLO DE LA REUNION:

En la reunión se revisó el estado actual y avances del proyecto, se evidencia que se debe tener en cuenta el Manual de Usuario ya que se requiere mucho tiempo para realizarlo. También se observa que el informe general del sistema se extendió con referente a la entrega, ya que falta la última revisión del instructor Edwin Rozo.

Se hicieron verificaciones referente a las funcionalidades, ya que se verificó el tiempo establecido en cada una y su duración se encuentra estable con respecto a la entrega final del proyecto.

COMPROMISOS:

| Actividad | Responsable | Fecha Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe General del Sistema | Yeferson Garcia | 04/06/2021 | En proceso |
| Ajuste cronograma de actividades | Yeferson Garcia | 28/05/2021 | Terminado |
| Desarrollo RF-4.1 Subir hojas de vida, CV o certificador | Yeferson Garcia | 07/06/2021 | En proceso |
| Desarrollo RF1.1 Registro empresa | Yeferson Garcia | 07/06/2021 | Asignado |
| Desarrollo RF2.1 Login empresa | Yeferson Garcia | 08/06/2021 | Asignado |
| Hacer Manual de Usuario | Yeferson Garcia | 15/06/2021 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos : | Firma : |
| --- | --- |
| Yeferson Andres Garcia Martinez | Yeferson Andres Garcia Martinez |