MOTIVO DE LA REUNIÓN:  Asignar nuevas actividades para el SPRINT 3 y revisar el estado del proyecto

FECHA:  07/06/2021 			HORA: 4 pm	  		 PROYECTO/MÓDULO: Even Home

LUGAR: Casa

PARTICIPANTES:

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Yeferson Garcia | Desarrollador |
| Yeferson Garcia | Tester |

ORDEN DEL DIA:

Esta reunión corresponde al Sprint Planning Meeting de el SPRINT 3 del proceso de desarrollo del sistema Everhome, se definirán las actividades planeadas para este tercer Sprint

Se realizarán las siguientes actividades:

- Definir estado actual del proyecto.

- Revisar avances de la documentación de Modelado de BD

- Planear actividades del Sprint.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

La reunión inicia con una corrección a la plantilla de cronograma con respecto a la entrega del Modelado de BD ya que no se han definido aún cuales los datos que se necesitan para crear una oferta de empleo, se espera tenerlo definido el 10 de junio.

Se debe tener en cuenta las actualizaciones predeterminadas en el cronograma para actualizarlas en JIRA, teniendo en cuenta que ya están algunas en el.

COMPROMISOS:

| Actividad | Responsable | Fecha Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe General del Sistema | Yeferson Garcia | 04/06/2021 | Terminado |
| Ajuste cronograma de actividades | Yeferson Garcia | 28/05/2021 | Terminado |
| Desarrollo RF-4.1 Subir hojas de vida, CV o certificador | Yeferson Garcia | 07/06/2021 | En proceso |
| Pruebas RF-4.1 Subir hojas de vida, CV o certificador | Yeferson Garcia | 08/06/2021 | Asignado |
| Desarrollo RF1.1 Registro empresa | Yeferson Garcia | 07/06/2021 | Terminado |
| Pruebas RF1.1 Registro empresa | Yeferson Garcia | 08/06/2021 | Terminado |
| Desarrollo RF2.1 Login empresa | Yeferson Garcia | 08/06/2021 | Terminado |
| Pruebas RF2.1 Login empresa | Yeferson Garcia | 09/06/2021 | Terminado |
| Desarrollo RF3.0 - Actualizar datos usuario | Yeferson Garcia | 10/06/2021 | Asignado |
| Pruebas RF3.0 - Actualizar datos usuario | Yeferson Garcia | 11/06/2021 | Asignado |
| Desarrollo RF9.0 - Publicar una oferta | Yeferson Garcia | 14/06/2021 | Asignado |
| Pruebas RF9.0 - Publicar una oferta | Yeferson Garcia | 15/06/2021 | Asignado |
| Desarrollo RF10.0 - Gestionar ofertas | Yeferson Garcia | 15/06/2021 | Asignado |
| Pruebas RF10.0 - Gestionar ofertas | Yeferson Garcia | 16/06/2021 | Asignado |
| Hacer Manual de Usuario | Yeferson Garcia | 15/06/2021 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos : | Firma : |
| --- | --- |
| Yeferson Andres Garcia Martinez | Yeferson Andres Garcia Martinez |