MOTIVO DE LA REUNIÓN:  Verificacion del Sprint y actividades a realizar

FECHA:  11/06/2021 			HORA: 5 pm	  		 PROYECTO/MÓDULO: Evenhome

LUGAR: Casa

PARTICIPANTES:

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Yeferson Garcia | Desarrollador |
| Yeferson Garcia | Tester |

ORDEN DEL DIA:

Esta reunión corresponde al seguimiento del Sprint 3, se verificarán las actividades planeadas y asignadas en la reunión de planeación del Sprint. Se verificó el estado de la documentación ya que se revisó el Manual de Usuario.

Se realizarán las siguientes actividades:

- Definir estado actual del proyecto.

- Revisar avances de la documentación.

- Verificar cumplimiento de actividades del Sprint.

- Revisar cronograma con respecto a las fechas

DESARROLLO DE LA REUNION:

En la reunión se revisó el estado actual y avances del proyecto, Se encontró que el modulo Subir hojas de vida, CV o certificador quedó atrasado ya que se esta consultado como se hacer, con el instructor Germar

COMPROMISOS:

| Ajuste cronograma de actividades | Yeferson Garcia | 28/05/2021 | Terminado |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo RF-4.1 Subir hojas de vida, CV o certificador | Yeferson Garcia | 07/06/2021 | Atrasado |
| Pruebas RF-4.1 Subir hojas de vida, CV o certificador | Yeferson Garcia | 08/06/2021 | Atrasado |
| Desarrollo RF1.1 Registro empresa | Yeferson Garcia | 07/06/2021 | Terminado |
| Pruebas RF1.1 Registro empresa | Yeferson Garcia | 08/06/2021 | Terminado |
| Desarrollo RF2.1 Login empresa | Yeferson Garcia | 08/06/2021 | Terminado |
| Pruebas RF2.1 Login empresa | Yeferson Garcia | 09/06/2021 | Terminado |
| Desarrollo RF3.0 - Actualizar datos usuario | Yeferson Garcia | 10/06/2021 | Terminado |
| Pruebas RF3.0 - Actualizar datos usuario | Yeferson Garcia | 11/06/2021 | Terminado |
| Desarrollo RF9.0 - Publicar una oferta | Yeferson Garcia | 14/06/2021 | Terminado |
| Pruebas RF9.0 - Publicar una oferta | Yeferson Garcia | 15/06/2021 | Terminado |
| Desarrollo RF10.0 - Gestionar ofertas | Yeferson Garcia | 15/06/2021 | En proceso |
| Pruebas RF10.0 - Gestionar ofertas | Yeferson Garcia | 16/06/2021 | Asignado |
| Hacer Manual de Usuario | Yeferson Garcia | 15/06/2021 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos : | Firma : |
| --- | --- |
| Yeferson Andres Garcia Martinez | Yeferson Andres Garcia Martinez |